# گزارش daily meeting شماره ۱

Scrum Master: پردیس

مریم: تسک ۵ در ۲۰ دقیقه انجام شد. مشکل خاصی در انجام آن وجود نداشت. فقط integer division در پایتون متفاوت بود و باعث رخداد مشکل جزیی شد که سریعا برطرف گردید. تسک ۷ را انجام خواهم داد. ابهامی در صورت تسک پیش آمد و آن اینکه آیا کاربر حتما یک بازه می‌دهد یا خیر؟ با بحث در گروه ابهام برطرف شد.

پردیس: تسک ۲ را کامل می‌کنم. مشکل موجود این است که در پایتون ۳ کتابخانه‌ای برای نوشتن در فایل اکسل وجود ندارد. راه‌حل‌های ممکن این است که فایل xls به xlsx تبدیل شود یا اینکه زبان برنامه نویسی را به Python2.7 تغییر دهیم. اما باید این راه‌حل‌ها بررسی و سنجیده شوند.

رسا: من تسک ۶ و ۴ را انجام خواهم داد.

# گزارش daily meeting شماره ۲

Scrum Master: پردیس

پردیس: تسک ۲ انجام شد. اما ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید. دلیل اینکه از میزان پیش‌بینی شده بیشتر طول کشید این بود که نیاز شد از پایتون ۳ به پایتون ۲.۷ مهاجرت کنیم. در نتیجه مدت زمانی برای دانلود و نصب پایتون ۲.۷، دانلود و نصب ماژول‌هایی که از قبل برای پایتون ۳ دانلود کرده بودیم و vc\_for\_python2.7 برای اینکه بتوانیم matplotlib را در پایتون ۲.۷ داشته باشیم صرف شد.

مریم: برای انجام این بخش، مشکلی که رخ داد، این بود که لپ‌تاپم به طور کامل خراب شد و پس از درست شدن آن، لازم خواهد بود که تمام نرم‌افزارهای موردنیاز برای انجام تسک را نصب کنم. در ضمن، تسک ۷ انجام شد.

رسا: تسک ۶ انجام شد. تسک ۴ انجام شد. اما با یک باگ مواجه شد (مربوط به sheet ها) که حل شد.